# Техническое задание для коммерческого предложения

## Этап 1. Автоматизация приема и первичной обработки заявок

## 1. Статус и назначение документа

Документ составлен по итогам встречи и предназначен для подготовки коммерческого предложения.

Первый этап ограничен приемом и первичной обработкой заявок. Интеграция с 1С, склад, закуп, логистика, маршруты и контроль доставки в объем первого этапа не входят.

## 2. Цель первого этапа

Создать единый канал приема заявок от объектов через Telegram, автоматически преобразовывать входящие материалы в структурированную заявку и передавать ее отправителю и оператору для проверки.

Ожидаемый результат:

- сокращение времени на разбор входящих сообщений;

- снижение количества ошибок и пропущенных данных;

- единый формат всех заявок;

- сохранение исходных сообщений и истории обработки;

- формирование подтвержденной заявки, готовой для дальнейшей работы оператора.

## 3. Текущий процесс

Заявки поступают оператору в Telegram в разных форматах:

- текстовые сообщения в свободной форме;

- голосовые сообщения;

- фотографии рукописных или печатных заявок;

- Excel-файлы и таблицы;

- документы и изображения;

- несколько последовательных сообщений по одной заявке.

Оператор вручную разбирает содержание, уточняет недостающие данные, приводит позиции к понятному виду и затем использует подготовленные данные в текущем рабочем процессе.

## 4. Участники

- Отправитель заявки - сотрудник объекта, который направляет заявку и уточнения.

- Telegram-бот - принимает материалы, распознает данные и формирует черновик заявки.

- Оператор - проверяет, исправляет, подтверждает или отклоняет заявку.

- Администратор - управляет пользователями, объектами, справочниками и правами доступа.

## 5. Функциональные требования

### 5.1. Прием заявок

Система должна:

- принимать заявки через Telegram-бота;

- поддерживать текст, голосовые сообщения, фотографии, документы, Excel-файлы и таблицы;

- определять отправителя и связанный с ним объект, если такая связь настроена;

- позволять выбрать объект, если он не определен автоматически;

- сохранять исходные сообщения и вложения;

- присваивать заявке уникальный номер, дату и время приема;

- уведомлять отправителя о получении материалов;

- объединять несколько сообщений и файлов в одну заявку до ее подтверждения;

- защищать от случайного повторного создания одной и той же заявки.

### 5.2. Распознавание и структурирование

Система должна:

- преобразовывать голосовые сообщения в текст;

- распознавать текст на фотографиях и сканах;

- извлекать данные из согласованных Excel-шаблонов и таблиц;

- выделять товарные позиции, количество и единицы измерения;

- определять объект, желаемую дату, комментарий и срочность, если они указаны;

- приводить данные к единой структуре;

- сопоставлять варианты написания с согласованным справочником товаров;

- отмечать нераспознанные, неполные и неоднозначные данные;

- не подтверждать спорные данные автоматически.

### 5.3. Проверка отправителем

После обработки бот должен показать отправителю собранную заявку:

- объект;

- список позиций;

- количество и единицы измерения;

- желаемую дату;

- признак срочности;

- комментарий;

- поля, которые требуют уточнения.

Отправитель должен иметь возможность:

- подтвердить заявку;

- исправить данные;

- дополнить недостающие сведения;

- отменить отправку.

### 5.4. Рабочее место оператора

Оператор должен видеть:

- новые заявки;

- заявки, ожидающие проверки;

- заявки с ошибками или нераспознанными позициями;

- исходные сообщения и вложения;

- распознанные данные;

- текущий статус;

- историю исправлений и действий.

Оператор должен иметь возможность:

- изменить объект, позицию, количество и единицу измерения;

- исправить дату, срочность и комментарий;

- сопоставить неизвестное название с позицией справочника;

- запросить уточнение у отправителя;

- подтвердить, отклонить или вернуть заявку на исправление;

- получить подтвержденную заявку в согласованном формате.

### 5.5. Статусы заявки

Минимальный набор статусов:

- получена;

- обрабатывается;

- требует уточнения;

- ожидает подтверждения отправителя;

- ожидает проверки оператора;

- подтверждена;

- отклонена;

- ошибка обработки.

### 5.6. Уведомления

Система должна уведомлять:

- отправителя - о получении заявки, необходимости уточнения, подтверждении или отклонении;

- оператора - о новой заявке, необходимости проверки и ошибке обработки;

- администратора - о технических ошибках, препятствующих работе.

## 6. Справочники

Для работы системы потребуются:

- список объектов;

- список пользователей и их привязка к объектам;

- справочник товаров;

- единицы измерения;

- синонимы и варианты написания товарных позиций;

- правила пересчета единиц измерения, если такие правила используются.

Источник справочников и порядок их обновления согласовываются до начала разработки.

## 7. Нефункциональные требования

- Интерфейс и сообщения - на русском языке.

- Основная работа отправителя выполняется с телефона через Telegram.

- Доступ разграничивается по ролям.

- Все действия пользователей и системы журналируются.

- Исходные материалы и результаты обработки сохраняются.

- Заявку можно повторно обработать после исправления.

- Ошибка обработки не должна приводить к потере исходных данных.

- Пользователь должен получать понятное описание ошибки и дальнейшего действия.

- Срок хранения материалов определяется заказчиком до запуска.

## 8. Результаты первого этапа

По итогам работ заказчик получает:

- Telegram-бот для приема заявок;

- модуль распознавания и структурирования входящих материалов;

- сценарий проверки и подтверждения заявки отправителем;

- рабочее место оператора для проверки и исправления;

- справочники и правила сопоставления;

- журнал заявок, статусов и действий;

- согласованный формат итоговой структурированной заявки;

- инструкцию для пользователей;

- пилотный запуск на согласованной группе объектов.

## 9. Границы первого этапа

В первый этап не входят:

- интеграция с 1С и автоматическое создание документов в 1С;

- синхронизация справочников с 1С;

- расчет складской потребности;

- автоматизация закупок;

- распределение заявок и документов по машинам;

- построение маршрутов;

- печать и сортировка счетов-фактур;

- контроль доставки;

- фото, видео и геолокация водителей;

- управленческая отчетность;

- автоматизация процессов государственного заказчика.

Интеграция с 1С и перечисленные процессы оцениваются отдельно после обследования и могут быть включены в следующие этапы.

## 10. Критерии приемки

Первый этап считается принятым, если:

- бот принимает все согласованные форматы заявок;

- исходные сообщения и файлы сохраняются без потери;

- данные заявки преобразуются в единую структуру;

- отправитель видит собранную заявку и может подтвердить или исправить ее;

- обязательные поля проверяются;

- спорные и нераспознанные позиции направляются оператору;

- оператор может открыть исходные материалы, исправить данные и подтвердить заявку;

- подтвержденная заявка формируется в согласованном формате;

- сохраняются статус и история действий;

- контрольные заявки проходят согласованный сценарий от отправки до подтверждения.

## 11. Требует уточнения до оценки сроков и стоимости

- Количество объектов и пользователей пилота.

- Среднее и максимальное количество заявок в сутки.

- Полный состав обязательных полей заявки.

- Перечень форматов файлов и согласованные шаблоны Excel.

- Языки текстовых и голосовых сообщений.

- Перечень и объем товарного справочника.

- Источник справочников и порядок их обновления.

- Правила определения срочности.

- Время окончания приема обычных и срочных заявок.

- Кто подтверждает итоговую заявку: отправитель, оператор или оба участника.

- В каком формате оператор должен получать подтвержденную заявку.

- Требуемый срок хранения сообщений и файлов.

- Допустимые показатели точности распознавания.

- Порядок обработки исключений и спорных позиций.

- Требования к ролям и доступам.

- Критерии успешности пилота.

## 12. Следующий шаг

Согласовать открытые вопросы из раздела 11, определить состав пилотной группы и контрольные примеры заявок. После этого можно рассчитать сроки, стоимость и календарный план первого этапа.