# Техническое задание по итогам встречи

## 1. Статус документа

Это предварительное ТЗ, составленное только по содержанию встречи. В документ не добавлены требования, которых не было в разговоре. Обсуждавшиеся варианты, по которым не было окончательного решения, вынесены в раздел «Требует уточнения».

## 2. Цель первого этапа

Автоматизировать контролируемый компанией процесс от поступления заявки объекта до формирования маршрута и подтверждения доставки.

Основной приоритет первого этапа - логистика. Более глубокие процессы бухгалтерии и взаимодействия с государственными заказчиками в первый этап не включены.

## 3. Текущий процесс

- Объект отправляет заявку в Telegram.

- Формат заявки не регламентирован: текст, таблица или голосовое сообщение.

- Оператор должен до установленного времени утром собрать полную заявку объекта.

- Оператор вручную переносит данные заявки в 1С.

- В 1С формируется потребность.

- Склад видит потребность и собирает доступный товар.

- При нехватке товара информация поступает в закуп.

- Для объектов печатаются счета-фактуры.

- Сотрудники вручную сортируют документы по машинам.

- Логист вручную распределяет объекты по машинам и определяет очередность доставки.

- До выезда водитель получает согласованный маршрут.

- Подтверждение доставки фото или видео сейчас выполняется не всегда и не контролируется системно.

## 4. Участники процесса

- Объект - отправляет заявку и сообщает о срочности.

- Оператор - собирает заявки и переносит их в 1С.

- Склад - обрабатывает потребность и выявляет нехватку.

- Закуп - докупает недостающие позиции.

- Логист - распределяет объекты и документы по машинам, строит маршрут.

- Водитель или доставщик - выполняет маршрут и подтверждает доставку.

- Руководитель - контролирует выполнение процесса и отклонения.

## 5. Функциональные требования первого этапа

### 5.1. Прием заявки

- Система должна принимать заявку из Telegram.

- Необходимо предусмотреть обработку форматов, которые используются сейчас: текст, таблица и голосовое сообщение.

- Система должна выделять из заявки структурированные данные для дальнейшей обработки.

- Срочная заявка должна иметь признак приоритета.

### 5.2. Передача в 1С

- Структурированная заявка должна передаваться в 1С.

- На первом этапе оператор должен подтверждать данные до окончательной записи, чтобы процесс не выполнялся полностью без контроля человека.

- После передачи заявка должна быть доступна участникам текущего процесса в 1С.

### 5.3. Работа с документами и машинами

- Система должна использовать сформированные для объектов документы при подготовке доставки.

- Документы должны группироваться по машинам в соответствии с распределением объектов.

- Для каждой машины должен формироваться список объектов и порядок их посещения.

### 5.4. Формирование маршрута

- Маршрут должен формироваться до выезда машины.

- Система должна учитывать известные точки доставки.

- Система должна учитывать приоритетные объекты. По словам участника встречи, таких объектов обычно не более 3-4 в день.

- После установки первого приоритетного объекта остальные точки должны выстраиваться с учетом заданных требований к маршруту.

- Логист должен сохранять возможность корректировать и согласовывать маршрут до выезда.

### 5.5. Подтверждение доставки

- Для каждого объекта водитель должен подтвердить доставку.

- Подтверждение должно быть связано с конкретным водителем, машиной и объектом.

- Обсуждался сценарий: водитель отмечает статус «доставлено» и прикладывает фото или видео.

- Система должна фиксировать время загрузки подтверждения.

- Количество подтверждений должно сопоставляться с количеством объектов в маршруте. Если у водителя 10 объектов, ожидаются 10 подтверждений.

- При отсутствии подтверждения или выявлении неподходящего файла система должна уведомить ответственного руководителя.

- При отсутствии связи водитель должен иметь возможность отправить материал позже после восстановления связи.

### 5.6. Контроль актуальности материалов

- Необходимо предусмотреть проверку, что фото или видео относится к текущей доставке.

- Обсуждалась проверка даты файла и выявление старых материалов.

- Обсуждалась автоматическая проверка содержания фотографии и уведомление ответственного при несоответствии.

## 6. Ограничения первого этапа

- Первый этап ограничен процессом, который компания может менять самостоятельно: поступление заявки, обработка в 1С, логистика и подтверждение доставки.

- Бухгалтерские процессы с участием внешних заказчиков и государственных структур не включаются без отдельного обследования.

- Полная передача решений системе без подтверждения человека на старте не предполагается.

- Логику маршрутизации нельзя считать окончательно определенной: сейчас она во многом находится у одного логиста и должна быть отдельно описана.

## 7. Требует уточнения до разработки

- Какая конфигурация и версия 1С используется, какие способы интеграции доступны.

- Точный состав полей заявки: объект, товар, единица измерения, количество, дата, срочность и другие поля.

- Время окончания приема обычных и срочных заявок.

- Кто подтверждает распознанную заявку перед записью в 1С.

- Правила сопоставления названий товаров, районов, цен, веса и печатей.

- Источник списка машин, водителей, объектов и их адресов.

- Ограничения машин: вместимость, тип товара и другие условия.

- Полные правила логиста: распределение объектов по машинам и порядок точек.

- Нужно ли учитывать дорожную ситуацию и какой картографический сервис использовать.

- Окончательный формат подтверждения: фото, видео или оба варианта.

- Нужно ли фиксировать геопозицию. На встрече это не было подтверждено.

- Способ проверки даты и подлинности фото или видео.

- Кто получает уведомления об отклонениях.

- Срок хранения фото и видео.

- Требования к доступам и ролям пользователей.

- Количество заявок, объектов, машин, водителей и ежедневных маршрутов.

- Критерии успешности и измеримые показатели первого этапа.

- Сроки, бюджет и этапность разработки.

## 8. Не включено как согласованное требование

Следующие темы обсуждались, но не были согласованы как часть первого этапа:

- отдельная система управленческого учета;

- автоматизация бухгалтерских процессов;

- автоматическое формирование отчетов для учредителей;

- контроль кухни, меню, остатков и расходов на объектах оператора питания;

- выдача Telegram-бота внешним клиентам;

- полностью автоматическое принятие решений без участия сотрудника;

- конкретная языковая модель, инфраструктура и стоимость использования ИИ;

- сокращение персонала на конкретное количество;

- точные сроки и стоимость проекта.

## 9. Следующий необходимый шаг

Провести обследование процесса вместе с оператором, специалистом по 1С и логистом. Зафиксировать поля заявки, доступный интерфейс 1С, правила распределения по машинам, правила порядка точек и формат подтверждения доставки. После этого документ можно перевести из предварительного ТЗ в согласованное техническое задание.